南丰县蜜桔全产业链智慧建设项目

整改方案

根据《关于南丰县蜜桔全产业链智慧建设项目技术审查的情况说明》提出的整改意见，结合项目实际建设范围，本次整改坚持充分利用现有平台、设备和数据，不新建独立平台、不大规模新增物联网设备，重点完善生长模型、病虫害模型和销售数据收集三项功能，形成如下整改方案。

本次整改以现有模型管理系统后台、模型监测大屏、蜜桔农业助手和第三方对接能力为建设基础，主要对现有功能进行补充、整合和打通。

一、整改方向

（一）完善生长模型

完善南丰蜜桔综合生长评价模型，结合蜜桔品种、生长阶段、果园环境和生产管理等相关信息，对植株生长情况进行综合分析。通过模型应用形成生长状况评价和相应的生产管理建议，为果园日常管理和农事安排提供辅助参考。

（二）完善病虫害模型

重点完善南丰蜜桔常见病虫害的风险预警和图片辅助识别功能。系统结合近期天气、果园温湿度、生长阶段和历史发生记录，对黄龙病、炭疽病、黑点病、疮痂病、红蜘蛛、柑桔木虱等主要病虫害进行低、中、高三级风险提示。同时果农可上传叶片、枝条、果实和虫体图片，系统输出疑似病虫害名称、识别置信度、严重程度和处理建议。对识别置信度较低或无法准确判断的结果，提示由农技人员进行复核。

（三）完善销售数据收集

建设销售和市场数据采集统计功能，主要采集销售主体、所在乡镇、销售时间、蜜桔品种和等级、销售数量、销售价格、销售金额、销售渠道、主要销售地区和当前库存等内部填报信息，同时采集公开网站发布的蜜桔价格、市场行情、交易动态和产销信息。

二、整改具体内容（实施方案）

（一）生长模型建设

围绕生长模型应用，重点完善模型说明、基础档案、因子采集、模型计算、诊断分析、农事建议和评价报告等功能。基础档案用于维护品系、地块和生长阶段；因子采集用于接收现有物联网数据、人工采样和农事记录；模型计算采用适宜度、阈值门控、扣分和综合评分方法；诊断分析用于展示综合评分、各类因子和扣分来源。

模型输入主要包括品种、树龄、生长阶段、空气温湿度、土壤水分、土壤温度、光照、降雨、植株长势以及灌溉、施肥、修剪等农事记录。模型运行后输出综合评分、生长状态等级、主要扣分项、问题原因、农事建议和建议处理时间。数据校准只提供必要的参数调整和日志记录，不建设复杂的自动学习平台。

（二）病虫害模型建设

围绕病虫害模型应用，重点完善模型说明、监测数据、参数配置、预测计算、风险诊断、预测报告和防控建议等功能。选择生产中常见的5—8类病虫害，结合未来3天、7天天气预报和现有果园监测数据，输出风险等级、主要风险原因和巡查建议。

在现有数据管理功能中整理病害、虫害和气象灾害基础信息，并与预警管理中的预警规则、预警信息和处置记录关联。同时完善蜜桔农业助手中的图片上传和AI辅助识别功能，将识别结果、图片、时间和处置情况保存到识别日志。本次整改不建设覆盖全部病虫害的大规模人工智能训练平台。

（三）销售及市场数据采集建设

围绕价格数据库、销售数据库、人工上报、外部数据采集和移动端价格行情等应用，完善销售数据填报、表格导入、后台管理、公开网站采集、价格展示和基础统计。果园、合作社或乡镇根据实际情况填报，系统自动汇总形成销售数量、销售价格、销售渠道、销售区域和库存情况。

建设轻量化公开网站数据采集功能，选择若干具备公开访问条件的政府信息网站、农产品批发市场网站、行业信息网站及电商公开页面作为数据源，定时采集蜜桔及相关柑橘产品的最高价、最低价、平均价、市场名称、产地、规格、发布日期以及公开的交易和产销信息。系统保存数据来源和采集时间，并进行格式转换、清洗、去重和异常值处理。

（四）后台、大屏和移动端功能整合

所有整改功能均整合到现有平台，不再新建独立系统。模型管理后台保留系统首页、登录认证、用户权限、模型管理、数据管理和预警管理等基础功能；生长模型大屏重点展示核心指标、环境监测、综合评分、农事建议和执行情况；病虫害模型大屏重点展示风险等级、预警信息、识别记录、气象数据和防护建议。

蜜桔农业助手重点完善AI智能识别、病虫害知识、生长指标录入、综合评价报告、环境监测、数据上报、我的果园、价格行情、消息和报告查询等实用功能。

（五）第三方数据对接

保留用户单点登录和设备数据对接能力。对现有气象站、墒情站和视频设备进行数据接入梳理，能够直接使用现有接口的予以接入。

（六）试点应用与验收

选择少量具有代表性的果园进行试运行，邀请农技人员对评分结果、病虫害预警和农事建议进行确认，并根据试运行情况对指标范围和建议规则进行调整。项目建设周期控制在2—3个月，完成系统测试、人员培训和验收资料编制后上线使用。

三、需要政府层面配合的工作

（一）协调提供现有平台和数据资源

协调相关部门，向项目实施单位提供整改所需的系统资料、数据资源和必要的使用权限，保证现有数据能够用于模型建设、系统联调和试点验证。

1. 提供已建设的气象站、土壤墒情站、视频监控等物联网设备清单，包括设备类型、安装位置、在线状态和数据接口情况；

2. 协调提供可依法使用的气象、农业、果园、地块、品种、树龄、病虫害、农事作业、产量、品质和销售等现有数据；

3. 对现有数据存在缺失、重复、标准不一致或无法读取等问题的，协调原建设或运维单位配合处理；

4. 对暂时无法通过接口获取的数据，明确是否采用人工录入、表格导入等替代方式。

（二）协调农业技术人员参与模型建设

生长评价、病虫害判断和农事建议需要符合南丰蜜桔实际生产情况，应协调农业农村部门安排农技人员参与模型内容审核和试运行结果确认。

1. 确认南丰蜜桔主要品种、生长阶段及基本生产管理要求；

2. 审核生长评价涉及的主要指标和基本判断原则；

3. 确认本地常见病害、虫害和气象灾害类型；

4. 审核病虫害风险判断、巡查建议和防控建议；

5. 审核灌溉、排水、施肥、修剪和巡园等农事建议是否符合实际；

6. 对试运行中评价不合理、风险判断不准确或建议不可执行的情况提出调整意见。

（三）确定试点乡镇和试点果园

协调确定具有代表性的试点乡镇和试点果园，配合开展基础信息登记、现场调研、数据采集、系统试用和结果验证。试点果园宜优先选择基础资料相对完整、配合意愿较强、生产管理较规范或已安装物联网设备的果园、合作社和种植大户。

1. 协调试点乡镇落实具体试点对象；

2. 协调试点果园提供必要的基础信息和生产数据；

3. 协调农技人员参与试点现场核实；

4. 协助解决试点过程中涉及的数据、设备和人员配合问题。

（四）明确销售和市场数据统计要求

明确本地销售数据的基本统计口径和报送要求，使乡镇、合作社和经营主体提供的数据能够统一汇总，并与公开网站采集的市场行情数据结合分析。

1. 明确销售数据报送主体、报送周期和报送方式；

2. 统一品种、等级、销售数量、销售价格、销售金额、销售渠道、销售地区和库存等基本统计内容；

3. 协调乡镇、合作社及相关经营主体提供必要的产销数据；

4. 明确公开网站采集的价格和行情数据仅作为市场分析参考，本地实际销售情况仍以真实报送数据为基础。

（五）组织阶段确认和项目验收

在整改实施过程中，组织相关业务部门和试点单位对阶段成果进行确认；整改完成后，组织系统试运行和项目验收。

1. 确认生长模型、病虫害模型和销售数据采集功能是否正常运行；

2. 确认政府管理端、模型监测大屏和果园移动端能够正常使用；

3. 确认试点果园已经完成实际试用并形成反馈；

4. 确认操作手册、模型说明、培训资料和验收资料齐全。

四、需要乡镇配合的工作

（一）推荐并落实试点果园

根据辖区蜜桔种植实际，推荐具有代表性的果园、合作社或种植大户参与试点，并提前向果园主体说明试点目的、需要提供的数据和需要配合的工作。

1. 推荐正常生产经营、配合意愿较强的果园主体；

2. 优先推荐基础资料较完整、生产管理较规范或已经安装物联网设备的果园；

3. 协助确认试点果园联系人和具体试点地块；

4. 配合项目实施单位开展现场调研和系统初始化。

（二）协助收集和核实果园基础信息

协助收集试点果园的基础资料，并对果园主体、地块、面积、品种和树龄等信息进行初步核实。

1. 果园名称、经营主体和联系方式；

2. 所在村、地块位置、种植面积和种植数量；

3. 南丰蜜桔品种、树龄和当前生长阶段；

4. 物联网设备安装位置、设备类型和使用情况；

5. 主要灌溉、施肥、修剪和植保方式。

（三）组织提供生产和农事数据

组织试点果园提供模型运行和验证所需的基本生产数据，包括环境监测、灌溉、施肥、修剪、植保、病虫害、产量和品质等信息。现有历史数据不完整的，可以从试点开始后逐步记录，不要求一次性补齐多年数据。

（四）协助采集植株和病虫害样本

组织果园主体配合采集正常植株、异常植株、叶片、枝条、果实和常见病虫害图片，并记录对应的果园、地块和采集时间。有条件的情况下，协调当地农技人员对病虫害类型进行初步确认。

（五）组织果园主体试用系统

组织试点果园使用移动端，实际体验果园信息查看、生长数据录入、综合评价、农事建议、病虫害图片识别、预警接收和销售数据填报等功能。对操作不方便、内容看不懂或建议不符合实际的问题，统一收集并及时反馈。

（六）协助核实模型结果

系统生成生长评价、病虫害风险和农事建议后，协调当地农技人员或有经验的种植户进行现场核实，重点确认系统判断的问题是否真实存在、风险等级是否合理、建议是否能够执行，并将核实结果用于模型调整。

（七）汇总销售数据

按照统一统计口径，组织果园、合作社和相关经营主体报送品种、等级、销售数量、平均价格、销售渠道、销售地区和库存等基本信息。乡镇负责初步汇总和核实，避免重复统计或明显遗漏；暂时无法取得的数据应如实说明，不建议估算填报。

（八）配合培训和应用反馈

协助通知和组织试点果园参加系统培训，督促试点用户按要求完成数据填报和使用反馈。试运行稳定后，可结合实际情况向辖区内其他合作社、精品园和种植大户推广使用。

五、资金投入金额

本次整改资金主要用于软件功能完善、模型建设、公开数据采集、数据整理、系统整合、试点应用和运行维护。

| 建设内容 | 主要投入内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 生长模型功能整改 | 模型计算、综合评价、扣分分析、评价报告和农事建议 |  |
| 病虫害模型功能整改 | 风险预测、预警处置、知识库和图片辅助识别 |  |
| 销售及市场数据采集 | 人工填报、公开网站采集、价格行情和基础统计 |  |
| 大屏与移动端功能整合 | 模型监测大屏和蜜桔农业助手相关功能整合 |  |
| 数据整理与基础接口 | 现有数据整理及可用设备、气象等基础接口接入 |  |
| 试点、培训、测试和验收 | 试点应用、人员培训、系统测试和验收资料 |  |
| 运行维护服务 | 系统维护、数据采集维护和模型规则调整 |  |
| 合计 |  |  |

六、整改后达到的效果

（一）提升蜜桔生产管理和病虫害防控能力

通过完善南丰蜜桔生长模型和病虫害模型，综合利用果园环境、植株生长、气象监测、农事作业和病虫害图片等数据，对蜜桔生长状况和主要病虫害风险进行分析。

果园主体可以通过系统了解蜜桔生长情况、需要关注的问题及相应的生产管理建议，并通过拍照识别辅助判断疑似病虫害。推动果园管理由依靠经验向数据辅助转变，提升生产管理的规范化、精细化和病虫害风险发现能力。

（二）增强销售及市场行情监测能力

通过建立本地销售数据填报与公开网站市场数据采集相结合的机制，逐步汇集蜜桔销售数量、价格、渠道、销售区域、库存以及外部市场行情等数据。

系统对相关数据进行清洗、汇总和统计，为果园主体了解市场变化、安排采收和销售提供参考，也帮助政府掌握南丰蜜桔销售进度、市场价格和产业运行情况，提高产业服务和市场分析能力。

（三）推动现有平台和数据形成实际应用

通过整合现有管理后台、监测大屏、蜜桔农业助手、物联网设备及相关数据，初步形成“数据采集—模型分析—结果展示—农事建议—执行反馈”的应用流程。

果园主体可以通过移动端查看评价、预警和建议，政府部门可以通过后台和大屏掌握生产、病虫害和销售情况。推动现有平台由数据展示向生产辅助、风险提示、市场监测和产业管理应用转变，为南丰蜜桔产业后续数字化建设和持续完善奠定基础。